## Slide 1: Industrial Project 234313 Tinder for your photos
Students: Tal Ariel Adi Schwartz
Supervisor: Roman Sandler

## Slide 2: Introduction
Shutterfly customers upload thousands of photos to their account.
We would like to filter the “good” photos.
What are “good” photos?
Notes: בלתי אפשרי לצפות בכל התמונות הללו
כדי שהמשתמש יוכל לצפות בהן בצורה נוחה ולהשתמש בהן במוצרי החברה
כל משתמש תופס תמונה טובה בצורה אחרת, חלק אוהבים תמונות של אנשים, חלק תמונות של טבע וכו' ולכן נרצה ללמוד את הטעם האישי של המשתמש.

## Slide 3: Goals
To create a Tinder-like app for photos.
To learn the user’s taste.
Notes: * המשתמש יוכל להזיז ימינה תמונות שהוא אוהב ושמאלה תמונות שהוא לא אוהב (או להיפך) ובכך ליצור מאגר של תמונות אהובות
* להציג למשתמש מראש תמונות שהוא אוהב

## Slide 4: Methodology
Create an Android app.
Azure/AWS server.
Decide with the company designers on the design.
Learn the user’s taste.
Notes: * עם אופציית הזזה ימינה/שמאלה
לאחזור התמונות
נרצה לעצב אפליקציה, בעזרה מעצבי החברה, שתהיה דומה לאפליקציה הקיימת. (מבחינת מיקום כפתורים וכו')
אפשרות להמשך

## Slide 5: Milestones
Get to know the environment and the tools we’re going to work with.
Developing a simple prototype.
Adding the swipe option.
Store the data into a DB.
Enhancing, testing and debugging.
Notes: כל נקודה – תקופת זמן של שבועיים
ללמוד פיתוח באנדרואיד, עבודה מול השרת, הכרת האתר והאפליקציה הקיימים של החברה (גם את טינדר).
אב-טיפוס בסיסי עם כפתורים אהבתי/לא אהבתי.
Midway meeting

## Slide 6: Development environment
Android Studio.
Java programming.
Linux/Windows server.
Open source.
Notes: *open source – שילוב כלים "פתוחים" על מנת לשפר את האפליקציה

## Slide 7: Risks
Performance.
Wrong conclusion on the user taste.
Failure to meet the schedule.
Notes: העברת התמונות צריכה להיות מהירה מספיק.
מתי תמונה מסוימת יכולה ללמד אותנו על טעם המשתמש ומתי מדובר ב-swipe אקראי.

## Slide 8: Deliverables
The App.
User’s guide.
Developer’s manual.

## Slide 9: Questions?